# Рекомендуемая форма договора на строительство

ДОГОВОР

подряда № (РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА) на строительство индивидуального жилого дома

г. МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ				  				   	          ЧЧ месяц ГОД г.

___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________ в лице _________________________, действующего на основании ___________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Заказчика строительство (возведение) индивидуального жилого дома (далее – Объект, Работы) и сдать результат выполненных Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

  - Перечень выполняемых Работ определяется сметой строительства Объекта и/или основными характеристиками (описанием) выполняемых Работ по Объекту, являющимися неотъемлемой частью Договора Работы.

В смете/описании выполняемых Работ должна быть в обязательном порядке отражена информация о конструктивных элементах и материалах Объекта, включая, но не ограничиваясь:

- материал и размер фундамента;

- материал стен (внешних и внутренних);

- материал кровли;

- инженерные коммуникации (электричество, водоснабжение и водоотведение).

  - Работы производятся на земельном участке, расположенном по адресу: __________________________, кадастровый номер _____________________________________________ (далее – Строительная площадка).

  - Заказчик гарантирует наличие у него прав на проведение Работ по строительству индивидуального жилого дома на Строительной площадке, указанной в пункте 1.3. Договора.

  - Материалы необходимые для выполнения Работ поставляются Подрядчиком в счет стоимости указанной в Договоре.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

  - Работы состоят из Этапов, содержание которых предусмотрено Приложением №___ к Договору.  Подрядчик вправе самостоятельно определять сроки окончания Этапов работы в период исполнения обязательств по Договору.

  - Сдача-приёмка Строительной площадки (пригодной для производства Работ, в том числе очищенная от снега, пней, растительности и пр.), осуществляется до Работ на весь период действия Договора. О передаче Строительной площадки составляется Акт передачи строительной площадки.

  - Срок завершения Работы, предусмотренной пунктом 1.2 Договора, – ЧЧ,ММ.ГОД, но не позднее истечения 24 месяцев с даты заключения Договора. На момент подписания Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

  - При предъявлении Заказчиком претензии к качеству Работ в период их выполнения срок выполнения Работ может быть приостановлен до момента рассмотрения претензии и урегулирования возникших разногласий.

  - Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц - субподрядчиков.

  - Качество результата Работ должно соответствовать действующим СП, СНиП, ГОСТ и ТУ в области строительства индивидуальных жилых домов.

  - С момента заключения Договора и до подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ (далее по тексту – Финальный акт) в соответствии с пунктом 7.4. Договора Заказчик не имеет права проводить какие-либо работы на Строительной площадке без письменного согласования с Подрядчиком. В случае нарушения данного запрета Подрядчик не несёт ответственности за качество выполненных им работ, в том числе в рамках гарантийных обязательств.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА

3.1.	Подрядчик обязан:

    - Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные Договором подряда сроки за счет Подрядчика.

    - Предоставить Заказчику и Кредитору (по запросу Кредитора) возможность осуществлять проверку этапов выполнения и качества Работ по Договору.

    - Обеспечить выполнение Работ всем необходимым оборудованием, а также строительными материалами, необходимыми для выполнения Работ.

    - Осуществить за свой счет приёмку, разгрузку, складирование, охрану и подачу материалов для производства Работ.

    - Организовать сдачу Работы Заказчику.

    - Обеспечить охрану Строительной площадки. Соблюдать на объекте правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, действующие в РФ.

    - В течение 10 (десяти) дней после подписания Финального акта выполненных работ (пункт 7.4. Договора) демонтировать временные сооружения на Строительной площадке, вывезти принадлежащие Подрядчику строительную технику, оборудование, иное имущество, а также складировать строительный мусор в месте, определенном Заказчиком.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

3.2.	Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц,

3.3.    Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

3.4.  Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

3.5.	Подрядчик не несёт ответственности за имущество Заказчика, находящееся на Строительной площадке и не являющееся строительным материалом, используемым для производства Работ по Договору.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА

4.1. 	Заказчик обязан:

    - Принять результаты Работ и оплатить их по цене, указанной в пункте 6.1. Договора.

    - В течение всего срока строительства обеспечить беспрепятственный подъезд грузового и легкового транспорта к месту нахождения пятна застройки на Строительной площадке, в том числе по территории садовнического товарищества или др. (заезд на территорию с пропускным режимом, возможность подъезда к Строительной площадке, получение необходимых согласований от третьих лиц и пр.).

    - В период подготовки к производству Работ при наличии неблагоприятных обстоятельств, грозящих годности или прочности результатов выполняемой работы (выявление в почве пустот, грунтовых вод и т.п.), принять безотлагательные меры по устранению указанных обстоятельств.

    - При необходимости предоставить строительной бригаде Подрядчика место для размещения бытовки, обеспечить подачу электроэнергии, необходимой для производства работ и обогрева бытовки в зимний период, в том числе путём установки электрогенератора электрической мощностью не менее 5 кВт, 220В, 50 Гц в случае отсутствия на Строительной площадке электричества. При этом Заказчик оплачивает расходы на электроэнергию.

    - Подписать Промежуточный акт-приема выполненных работ по возведению фундамента и Финальный акт-приема выполненных работ в соответствии с пунктом 7.4 Договора.

    - В случае обнаружения недочетов, изменения размеров, изменения площади Объекта незамедлительно сообщить об этом Подрядчику.

4.2.    Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

5. КАЧЕСТВО РАБОТЫ.

  - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на ____(____) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня приемки результата работ Заказчиком.

  - В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в срок, указанный в требовании Заказчика, если этот срок является разумным. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования Заказчика.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Цена работы, предусмотренной Договором, составляет _____________ рублей (________________ рублей 00 копеек).

  - Цена, предусмотренная пунктом 6.1. Договора, включает в себя суммы денежных средств, уплаченных Заказчиком в рамках договора на проектирование и иных сделок, заключаемых Заказчиком с Подрядчиком. Цена является твердой и изменению не подлежит.

Если форма расчетов через аккредитивы, то п.6.3 – 6.4 указываются в следующей редакции.

  - Цена Договора уплачивается Заказчиком в следующем порядке:

    - Сумма в размере ________(_______) рублей 00 копеек уплачивается за счет собственных средств Заказчика (далее – Собственные средства);

ИЛИ Сумма в размере ______________ ________(_______) рублей 00 копеек уплачена Заказчиком Подрядчику за счет собственных средств до подписания настоящего Договора. (Пункт применяется в случае, если Заказчик вносит аванс на счет Подрядчика)

    - Сумма в размере _______ (________) рублей уплачивается Заказчиком за счет кредитных средств (далее – Кредитные средства), предоставляемых Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (АО АЛЬФА-БАНК, ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971, место нахождения Российская Федерация, 107 078, Москва, ул. Каланчевская, 27) (далее – Кредитор) по Кредитному договору № (НОМЕР) от (ДАТА), заключенному между Кредитором и Заказчиком (далее – Кредитный договор). В случае возрастания стоимости работ и материалов по Договору, Заказчик оплачивает их самостоятельно, без привлечения кредитных средств.

  - Стороны определили следующий порядок оплаты:

    - сумма (________________________) рублей 00 копеек (не более 35% от общей стоимости указанной в п.6.1,  в случае оплаты аванса Подрядчику сумма аккредитива уменьшается на ранее оплаченную сумму аванса)  оплачивается Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Кредитору оригинала или нотариально заверенной копии или электронного образа выписки из Единого государственного реестра недвижимости,

удостоверяющей проведенную государственную регистрацию договора ипотеки земельного участка, кадастровый номер_______________, с единственным зарегистрированным обременением: ипотека земельного участка в пользу Кредитора или удостоверяющей проведенную государственную регистрацию перехода права собственности на земельный участок, кадастровый номер_______________, к Заказчику по договору купли-продажи земельного участка с единственным зарегистрированным обременением: ипотека земельного участка в пользу Кредитора. Оплата производится Заказчиком Подрядчику в безналичном порядке в форме расчетов по покрытому безотзывному аккредитиву, открываемому Заказчиком не позднее даты заключения Договора, условия аккредитива отражены в заявлении на аккредитив, банком-эмитентом и исполняющим банком выступает Кредитор.

    - сумма (________________________)  рублей 00 копеек (не более 55% от общей стоимости указанной в п.6.1.) оплачивается Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Кредитором подписанного Сторонами Акта выполненных работ по возведению фундамента, а также после подтверждения Кредитором объема и качества выполненных работ по возведению фундамента по фото/видеоматериалам, полученным с использованием мобильного приложения, указанного Кредитором (при наличии такого запроса от Кредитора, полученного Заказчиком и/или Подрядчиком). Оплата производится Заказчиком Подрядчику в безналичном порядке в форме расчетов по покрытому безотзывному аккредитиву, открываемому Заказчиком не позднее даты заключения настоящего договора, условия аккредитива отражены в заявлении на аккредитив, банком-эмитентом и исполняющим банком выступает Кредитор.

    - сумма (________________________) рублей 00 копеек (не менее 10% от общей стоимости указанной в п.6.1.) оплачивается Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Кредитором подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по договору, а также после подтверждения Кредитором объема и качества выполненных работ по договору по фото/видеоматериалам, полученным с использованием мобильного приложения, указанного Кредитором (при наличии такого запроса от Кредитора, полученного Заказчиком и/или Подрядчиком). Оплата производится Заказчиком Подрядчику в безналичном порядке в форме расчетов по покрытому безотзывному аккредитиву, открываемому Заказчиком не позднее даты заключения настоящего договора, условия аккредитива отражены в заявлении на аккредитив, банком-эмитентом и исполняющим банком выступает Кредитор.

Если форма расчетов через аккредитивы при использовании МСК в ПВ, то п.6.3 – 6.4 указываются в следующей редакции

  - Цена Договора уплачивается Заказчиком в следующем порядке:

    - Сумма в размере ________(_______) рублей 00 копеек уплачивается за счет собственных средств Заказчика (далее – Собственные средства) ), а также за счет средств материнского капитала, в т.ч.:

− Сумма в размере ________(_______)  рублей уплачивается за счет собственных средств Заказчика;

ИЛИ Сумма в размере ______________ ________(_______) рублей 00 копеек уплачена Заказчиком Подрядчику за счет собственных средств до подписания настоящего Договора. (Пункт применяется в случае, если Заказчик вносит аванс на счет Подрядчика)

− Сумма в ________(_______) рублей, оплачивается Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, средств материнского капитала (Государственный сертификат __- __ № _________, выдан на основании решения № _____ от _____ 2009 года ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР №___ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

    - Сумма в размере _______ (________) рублей уплачивается Заказчиком за счет кредитных средств (далее – Кредитные средства), предоставляемых Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (АО АЛЬФА-БАНК, ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971, место нахождения Российская Федерация, 107 078, Москва, ул. Каланчевская, 27) (далее – Кредитор) по Кредитному договору № (НОМЕР) от (ДАТА), заключенному между Кредитором и Заказчиком (далее – Кредитный договор). В случае возрастания стоимости работ и материалов по Договору, Заказчик оплачивает их самостоятельно, без привлечения кредитных средств.

  - Стороны определили следующий порядок оплаты:

    - сумма (________________________) рублей 00 копеек (не более 35% от общей стоимости указанной в п.6.1,  в случае оплаты аванса Подрядчику сумма аккредитива уменьшается на ранее оплаченную сумму аванса)  оплачивается Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Кредитору подтверждения перечисления на расчетный счет Подрядчика, средств материнского капитала (Государственный сертификат __- __ № _________, выдан на основании решения № _____ от _____ 2009 года ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР №___ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ), а также оригинала или нотариально заверенной копии или электронного образа выписки из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию договора ипотеки земельного участка, кадастровый номер_______________, с единственным зарегистрированным обременением: ипотека земельного участка в пользу Кредитора или удостоверяющей проведенную государственную регистрацию перехода права собственности на земельный участок, кадастровый номер_______________, к Заказчику по договору купли-продажи земельного участка с единственным зарегистрированным обременением: ипотека земельного участка в пользу Кредитора. Оплата производится Заказчиком Подрядчику в безналичном порядке в форме расчетов по покрытому безотзывному аккредитиву, открываемому Заказчиком не позднее даты заключения Договора, условия аккредитива отражены в заявлении на аккредитив, банком-эмитентом и исполняющим банком выступает Кредитор.

    - сумма (________________________)  рублей 00 копеек (не более 55% от общей стоимости указанной в п.6.1.) оплачивается Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Кредитором подтверждения перечисления на расчетный счет Подрядчика, средств материнского капитала (Государственный сертификат __- __ № _________, выдан на основании решения № _____ от _____ 2009 года ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР №___ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ), подписанного Сторонами Акта выполненных работ по возведению фундамента, а также после подтверждения Кредитором объема и качества выполненных работ по возведению фундамента по фото/видеоматериалам, полученным с использованием мобильного приложения, указанного Кредитором (при наличии такого запроса от Кредитора, полученного Заказчиком и/или Подрядчиком). Оплата производится Заказчиком Подрядчику в безналичном порядке в форме расчетов по покрытому безотзывному аккредитиву, открываемому Заказчиком не позднее даты заключения настоящего договора, условия аккредитива отражены в заявлении на аккредитив, банком-эмитентом и исполняющим банком выступает Кредитор.

    - сумма (________________________) рублей 00 копеек (не менее 10% от общей стоимости указанной в п.6.1.) оплачивается Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Кредитором подтверждения перечисления на расчетный счет Подрядчика, средств материнского капитала (Государственный сертификат __- __ № _________, выдан на основании решения № _____ от _____ 2009 года ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР №___ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ),  подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по договору, а также после подтверждения Кредитором объема и качества выполненных работ по договору по фото/видеоматериалам, полученным с использованием мобильного приложения, указанного Кредитором (при наличии такого запроса от Кредитора, полученного Заказчиком и/или Подрядчиком). Оплата производится Заказчиком Подрядчику в безналичном порядке в форме расчетов по покрытому безотзывному аккредитиву, открываемому Заказчиком не позднее даты заключения настоящего договора, условия аккредитива отражены в заявлении на аккредитив, банком-эмитентом и исполняющим банком выступает Кредитор.

Если форма расчетов через эскроу, то п.6.3 – 6.6 указываются в следующей редакции

  - Цена Договора уплачивается Заказчиком в следующем порядке:

    - Сумма в размере _________ (________________) рублей 00 копеек уплачивается за счет собственных средств Заказчика (далее – Собственные средства).

    - Сумма в размере _____________ (_______________________) рублей 00 копеек уплачивается Заказчиком за счет кредитных средств (далее – Кредитные средства), предоставляемых Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (АО АЛЬФА-БАНК, ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971, место нахождения Российская Федерация, 107 078, Москва, ул. Каланчевская, 27) (далее – Кредитор) по Кредитному договору № __________________, заключенному между Кредитором и Заказчиком (далее – Кредитный договор). В случае возрастания стоимости работ и материалов по Договору, Заказчик оплачивает их самостоятельно, без привлечения кредитных средств.

  - Стороны определили следующий порядок оплаты:

сумма (________________________) (указывается сумма в соответствии в п.6.1)  рублей 00 копеек оплачивается Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Кредитору оригинала или нотариально заверенной копии или электронного образа выписки из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию договора ипотеки земельного участка, кадастровый номер_______________, с единственным зарегистрированным обременением: ипотека земельного участка в пользу Кредитора или удостоверяющей проведенную государственную регистрацию перехода права собственности на земельный участок, кадастровый номер_______________, к Заказчику по договору купли-продажи земельного участка с единственным зарегистрированным обременением: ипотека земельного участка в пользу Кредитора.

Оплата производится Заказчиком Подрядчику в безналичном порядке с покрытого безотзывного аккредитива, открываемого Заказчику не позднее даты заключения Договора, условия аккредитива отражены в заявлении на аккредитив, банком-эмитентом и исполняющим банком выступает Кредитор, на счет эскроу, открытый в банке ________________  (далее- Эскроу-агент)

Депонент счета эскроу: Заказчик; Бенефициар по счету эскроу: Подрядчик.

Срок условного депонирования денежных средств – срок строительства, указанный в Договоре, увеличенный на 180 календарных дней.

  - Для получения Подрядчиком денежных средств, находящихся на счете эскроу, Подрядчик предоставляет Эскроу-агенту, подписанный Сторонами Акт приема-передачи дома /Акт выполненных работ по договору.

  - При заключении дополнительного соглашения к Договору, в случае увеличения стоимости строительства, заказчик в течение 3 (трех) дней с момента заключения дополнительного соглашения обязуется проинформировать Эскроу-агента о заключении такого дополнительного соглашения к Договору и внести дополнительную денежную сумму на счет эскроу.

Если форма расчетов через эскроу с МСК в ПВ, то п.6.3 – 6.6 указываются в следующей редакции

  - Цена Договора составляет _________ (________________) и уплачивается Заказчиком в следующем порядке

    - Сумма в размере ________(_______) рублей 00 копеек уплачивается за счет собственных средств Заказчика (далее – Собственные средства) ), а также за счет средств материнского капитала, в т.ч.:

− Сумма в размере ________(_______)  рублей уплачивается за счет собственных средств Заказчика;

− Сумма в ________(_______) рублей, оплачивается Заказчиком путем перечисления на счет эскроу Подрядчика, средств материнского капитала (Государственный сертификат __- __ № _________, выдан на основании решения № _____ от _____ 2009 года ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР №___ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

    - Сумма в размере _____________ (_______________________) рублей 00 копеек уплачивается Заказчиком за счет кредитных средств (далее – Кредитные средства), предоставляемых Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (АО АЛЬФА-БАНК, ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971, место нахождения Российская Федерация, 107 078, Москва, ул. Каланчевская, 27) (далее – Кредитор) по Кредитному договору № __________________, заключенному между Кредитором и Заказчиком (далее – Кредитный договор). В случае возрастания стоимости работ и материалов по Договору, Заказчик оплачивает их самостоятельно, без привлечения кредитных средств.

  - Стороны определили следующий порядок оплаты:

    - сумма (________________________) рублей 00 копеек (указывается сумма рассчитанная как разница между суммой , указанной в п.6.1. и суммой средств материнского капитала, указанной в п.6.3.1.) оплачивается Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Кредитору подтверждения перечисления на счет эскроу Подрядчика, средств материнского капитала (Государственный сертификат __- __ № _________, выдан на основании решения № _____ от _____ 2009 года ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР №___ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ), а также оригинала или нотариально заверенной копии или электронного образа выписки из Единого государственного реестра недвижимости, оплачивается Подрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Кредитору оригинала или нотариально заверенной копии или электронного образа выписки из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию договора ипотеки земельного участка, кадастровый номер_______________, с единственным зарегистрированным обременением: ипотека земельного участка в пользу Кредитора или удостоверяющей проведенную государственную регистрацию перехода права собственности на земельный участок, кадастровый номер_______________, к Заказчику по договору купли-продажи земельного участка с единственным зарегистрированным обременением: ипотека земельного участка в пользу Кредитора. Оплата производится Заказчиком Подрядчику в безналичном порядке с покрытого безотзывного аккредитива, открываемого Заказчику не позднее даты заключения Договора, условия аккредитива отражены в заявлении на аккредитив, банком-эмитентом и исполняющим банком выступает Кредитор, на счет эскроу, открытый в банке ________________  (далее- Эскроу-агент)

Депонент счета эскроу: Заказчик; Бенефициар по счету эскроу: Подрядчик.

Срок условного депонирования денежных средств – срок строительства, указанный в Договоре, увеличенный на 180 календарных дней.

  - Для получения Подрядчиком денежных средств, находящихся на счете эскроу, Подрядчик предоставляет Эскроу-агенту, подписанный Сторонами Акт приема-передачи дома.

  - При заключении дополнительного соглашения к Договору, в случае увеличения стоимости строительства, заказчик в течение 3 (трех) дней с момента заключения дополнительного соглашения. обязуется проинформировать Эскроу-агента о заключении такого дополнительного соглашения к Договору и внести дополнительную денежную сумму на счет эскроу.

- ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - После завершения любых этапов работы и завершения Работ в целом Подрядчик вправе потребовать от Заказчика приступить к их приёмке в порядке, установленном Договором. Приемка каждого этапа Работ и завершения строительства оформляется соответствующим двухсторонним актом по форме________, подписываемым Подрядчиком, либо уполномоченным представителем Подрядчика и Заказчиком.

  - Подрядчик в течение ____ (_____) дней извещает Заказчика о завершении любого этапа работ и завершении Работы в целом, предлагая прибыть к месту строительства не позднее ____(___) дней для осмотра и принятия выполненной работы путём подписания Акта сдачи – приемки выполненного этапа работы по возведению фундамента (далее по тексту – Промежуточный акт) или Финального акта.

  - Извещение о завершении этапа работы и (или) Работы в целом может быть направлено Подрядчиком Заказчику в порядке, предусмотренном пунктом 11.3 Договора.

  - Заказчик обязан в согласованный с Подрядчиком срок, но не позднее ____(____) дней, прибыть на Строительную площадку и с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять выполненную Работу (Объект) путём подписания Промежуточного акта и (или) Финального акта.

  - В случае невыполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 7.4. Договора, Подрядчик вправе в одностороннем порядке подписать Промежуточный акт и (или) Финальный акт в двух экземплярах, направив один экземпляр Заказчику. При этом обязательства Подрядчика по сдаче этапа работ и (или) Работы в целом будут считаться выполненными и Заказчик лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

  - Если уклонение Заказчика от принятия выполненной Работы повлекло за собой просрочку в сдаче Работы, риск случайной гибели результата Работы признается перешедшим к Заказчику в момент, когда должна была состояться приёмка Работы.

  - В случае выявления в ходе приёмки несоответствия результатов Работ по Договору Сторонами составляется Дефектный акт с указанием перечня выявленных недостатков и необходимых доработок. По требованию Заказчика Подрядчик обязан провести необходимые исправления в согласованные в Акте сроки.

  - При немотивированном отказе Заказчика от подписания Промежуточного акта и (или) Финального акта в таком акте делается соответствующая отметка и указываются обстоятельства отказа. При этом Акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке в соответствии с частью 4 ст. 753 ГК РФ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За нарушение предусмотренных Договором сроков выполнения работ Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает пени в размере ____% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

  - Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия (бездействия).

  - За нарушение предусмотренных Договором сроков оплаты работ Заказчик по требованию Подрядчика оплачивает пени в размере ___% от подлежащей оплате суммы задолженности за каждый день просрочки.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Любые изменения и дополнения Договора (кроме расторжения или смены сторон) возможны только с обязательным уведомлением Кредитора. Расторжение или смена сторон по Договору возможны только при наличии письменного согласования Кредитора.

  - В случае расторжения/прекращения (по любым основаниям, кроме надлежащего исполнения)/ признания незаключенной сделкой/ недействительной сделкой договора Заказчик поручает Подрядчику в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня подписания соглашения о расторжении договора/ прекращения (по любым основаниям, кроме надлежащего исполнения)/ вступления в силу решения суда о признании незаключенной/ недействительной сделкой договора перечислить полученные по договору денежные средства в счет возврата в порядке ст. 313 ГК РФ, за вычетом стоимости приобретенного Подрядчиком материала и выполненных работ, на текущий счет Заказчика, открытый в Банке в рамках предоставленного ипотечного кредита на строительство жилого дома/ строительство жилого дома с приобретением земельного участка, в погашение обязательств за Заемщика по Кредитному договору (с указанием данного назначения платежа, а также с указанием номера и даты заключения Кредитного договора) по следующим реквизитам: № счета _______________, открытый на имя   ________________________ у Кредитора с обязательным уведомлением Кредитора о возврате средств не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты их перечисления.

Если используется счет эскроу, то п.9.2. излагается в следующей редакции

  - Депонируемая сумма, находящаяся на счете эскроу, возвращается Заказчику в случаях расторжения/прекращения (по решению суда, либо по любым основаниям, кроме надлежащего исполнения) / признания незаключенной сделкой/ недействительной сделкой договора на текущий ипотечный счет Заказчика, открытый в Банке в рамках предоставленного ипотечного кредита на строительство жилого дома/ строительство жилого дома с приобретением земельного участка, в погашение обязательств за Заемщика по Кредитному договору (с указанием данного назначения платежа, а также с указанием номера и даты заключения Кредитного договора) на текущий ипотечный счет Заемщика, открытый в АО Альфа-Банк на имя _________________________, с обязательным уведомлением Кредитора о возврате средств не менее чем за (срок может быть изменен, но не более 15 (Пятнадцать) рабочих дней) 5 (Пять) рабочих дней до даты их перечисления. Реквизиты текущего ипотечного счета предоставляются Заказчиком на основании Кредитного договора, заключенного между Заказчиком и Кредитором, при отказе Заказчика предоставлять реквизиты счета, Подрядчик обязан в течение 5 дней, с даты получения письменного согласования расторжения Договора от Кредитора, запросить у Кредитора реквизиты текущего ипотечного счета Заказчика.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.	До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.

10.2.	Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

10.3.	Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 15 (пятнадцати) дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

10.4.	В случае неполучения ответа на претензию либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.	Договор вступает в силу после подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

11.2.	Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться Сторонами любым из следующих способов:

- нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ,

- заказным письмом с уведомлением о вручении,

- ценным письмом с описью вложения,

- электронной почтой,

- факсом,

- телеграммой,

- телефонограммой с обязательной аудиозаписью телефонного разговора и фиксированием в журнале исходящих телефонограмм даты, времени её передачи и лиц, передавших и принявших уведомление,

  - Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

  - Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК НАИМЕНОВАНИЕ Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН/КПП ОКПО Р/счет Тел: E-mail: _____________ | ЗАКАЗЧИК ФИО |
| --- | --- |